B공장 감지기 교체 견적 내부 협의 회의록

| 일시 | 2026-08-28 14:00-14:40 |
| --- | --- |
| 장소 | 사내 회의실(2) |
| 참석자 | 김민준 대리(기술지원팀), 이서연 사원(인수자), 한유리 사원(영업팀), 구매팀 담당자 |
| 작성자 | 김민준 |

1. 안건

· 한빛전기 감지기 단가 회신 지연 대응

· B공장 견적 회신 일정(9/2) 점검

2. 논의 내용

· 감지기 교체 수량 24개는 확정된 상태이며, 한빛전기 단가 회신만 남음.

· 단가 회신이 늦어지면 B공장 최은지 대리에게 보내는 견적 회신(9/2)도 함께 지연될 리스크가 있음.

· 영업팀 한유리 사원은 견적 금액이 바뀌면 반드시 사전 공유해 달라고 재확인함.

3. 결정 사항

· 한빛전기 조민석 과장에게 8/31 오전 문자로 단가 회신을 재요청하고, 9/1까지 회신이 없으면 전화로 확인

· 단가 확정 즉시 구매팀 검토 후 최종 견적서를 작성해 9/2 중 최은지 대리에게 회신

· 견적 수정사항은 B공장 요청대로 표로 정리하고, 메일 제목에 [B공장] 표기

4. 향후 조치(Next Action)

· 김민준: 조민석 과장에게 단가 재요청 문자 (8/31 오전)

· 김민준: 최은지 대리에게 견적 진행 상황 안내 메일 (8/31)

· 한유리: 최종 견적 금액 확정 시 영업팀 공유