A동 소방시설 정기점검 보고서 사진 누락 확인 회의록

| 일시 | 2026-08-31 10:00-10:30 |
| --- | --- |
| 장소 | 사내 회의실(1) |
| 참석자 | 김민준 대리, 이서연 사원(인수자), 박지훈 대리(현장점검팀) |
| 작성자 | 이서연 |

1. 안건

· A동 최종 보고서(v4) 누락 사진 3장 확인

· 9/1 제출 절차 확인

2. 논의 내용

· 보고서 최종본(A동_점검보고서_v4.docx)은 점검결과·보완내역 반영까지 완료됨.

· 누락된 사진 3장은 현장점검팀 원본 폴더에 있는 것으로 확인됨.

· 고객사 세림관리 박현우 부장은 보고서를 보내기 전에 전화로 먼저 안내받기를 원하며, 오전 11시 이전 연락을 선호함.

3. 결정 사항

· 박지훈 대리가 누락 사진 3장을 9/1 오전 9시까지 A동 보고서 폴더에 업로드

· 사진 반영 후 팀장 최종 승인을 받아 9/1 오전 중 고객사에 제출

· 제출 전 박현우 부장에게 오전 10시~11시 사이 전화로 먼저 안내

4. 향후 조치(Next Action)

· 박지훈: 누락 사진 3장 업로드 (~9/1 09:00)

· 김민준: 보고서 반영 후 박팀장 최종 승인 요청 (9/1 오전)

· 이서연: 박현우 부장 사전 전화 안내 동행 및 제출 절차 숙지